AI Value Studio

AMOA Use Case Implementation Plan

AMOA Use Case Implementation Plan

# AMOA Use Case Implementation Plan

## Métadonnées

- Date: 2026-10-04

- Organisation: AgenceSociale Demo

- Programme: AI Value Studio

- Département: Lutte contre la Fraude

- Owner: Directeur de la Lutte contre la Fraude

- AI-assisted kickstart: Oui

## 1) Cadrage métier

- Titre du use case: Détection de fraude dans les prestations sociales

- Problem statement: Les prestations sociales sont parfois attribuées à tort en raison de fausses déclarations ou de dissimulation de revenus, entraînant des pertes financières importantes pour l'État.

- Solution IA proposée: Système de notation de risque basé sur l'apprentissage automatique qui analyse les déclarations, l'historique des prestations, les données démographiques et les signaux externes pour attribuer un score de fraude à chaque demande, en déclenchant une enquête ciblée pour les scores élevés.

- Validation humaine obligatoire: Validation manuelle obligatoire des alertes à haut risque par un enquêteur avant toute décision de suspension ou de récupération

## 2) Valeur business estimée

- Annual Time Value: 8000000.0

- Error Avoidance Value: 200000000.0

- Estimated Gross Value: 208000000.0

- Estimated Net Value: 207750000.0

- Priority Score: 4.2

- Catégorie portefeuille: Quick Win

## 3) KPI de pilotage

- Taux de détection de la fraude

- Taux de faux positifs

- Coût moyen d'une enquête

- Montant récupéré

## 4) Dépendances SI et organisationnelles

- Système d'information des prestations

- Base de données des fraudes connues

- API de vérification d'identité

## 5) Gouvernance & risques

- Biais algorithmiques pouvant entraîner des discriminations

- Évolution des schémas de fraude nécessitant une ré-entraînement régulière

- Protection des données personnelles (RGPD)

## 6) Plan de mise en place

### Phase 1 — Discovery & Design (Semaines 1-2)

- Valider les hypothèses et le périmètre

- Cartographier données + règles métier

- Définir protocole human-in-the-loop

### Phase 2 — Pilot Build (Semaines 3-6)

- Implémenter flux IA assisté

- Tester qualité, sécurité, conformité

- Former utilisateurs pilotes

### Phase 3 — Go/No-Go & Scale (Semaines 7-8)

- Mesurer KPI cibles vs baseline

- Décider Go/Defer/Reject

- Préparer feuille de route d'industrialisation

## 7) Décision et validation

- Sponsor décision: __________________

- Décision: Go / Pilot / Defer / Reject

- Date de revue: __________________