AI Value Studio

AMOA Use Case Implementation Plan

AMOA Use Case Implementation Plan

# AMOA Use Case Implementation Plan

## Métadonnées

- Date: 2026-10-04

- Organisation: Banque Demo

- Programme: AI Value Studio

- Département: Lutte contre le blanchiment (AML)

- Owner: Responsable Conformité

- AI-assisted kickstart: Oui

## 1) Cadrage métier

- Titre du use case: Surveillance IA des Transactions Suspectes

- Problem statement: Analyse manuelle lente des transactions, taux de faux positifs élevé entraînant des coûts d'enquête inutile

- Solution IA proposée: Assistant IA de scoring de risque en temps réel avec explication des facteurs de risque et validation humaine obligatoire pour les alertes critiques

- Validation humaine obligatoire: Validation manuelle obligatoire pour les alertes au-dessus d'un seuil de risque

## 2) Valeur business estimée

- Annual Time Value: 80000000.0

- Error Avoidance Value: 500000000.0

- Estimated Gross Value: 580000000.0

- Estimated Net Value: 579850000.0

- Priority Score: 4.2

- Catégorie portefeuille: Quick Win

## 3) KPI de pilotage

- Temps moyen d'analyse par transaction

- Taux de faux positifs

- Nombre d'enquêtes déclenchées

- Coût par enquête

## 4) Dépendances SI et organisationnelles

- Système de core bancaire

- Outil de gestion des alertes

- Base de données de référence

## 5) Gouvernance & risques

- Biais algorithmique

- Erreurs de classification (faux positifs/négatifs)

- Conformité réglementaire (RGPD, LCB-FT)

## 6) Plan de mise en place

### Phase 1 — Discovery & Design (Semaines 1-2)

- Valider les hypothèses et le périmètre

- Cartographier données + règles métier

- Définir protocole human-in-the-loop

### Phase 2 — Pilot Build (Semaines 3-6)

- Implémenter flux IA assisté

- Tester qualité, sécurité, conformité

- Former utilisateurs pilotes

### Phase 3 — Go/No-Go & Scale (Semaines 7-8)

- Mesurer KPI cibles vs baseline

- Décider Go/Defer/Reject

- Préparer feuille de route d'industrialisation

## 7) Décision et validation

- Sponsor décision: __________________

- Décision: Go / Pilot / Defer / Reject

- Date de revue: __________________