AI Value Studio

AMOA Use Case Implementation Plan

AMOA Use Case Implementation Plan

# AMOA Use Case Implementation Plan

## Métadonnées

- Date: 2026-10-04

- Organisation: Centre Hospitalier Universitaire Demo

- Programme: AI Value Studio

- Département: Urgences

- Owner: Directeur des Soins

- AI-assisted kickstart: Oui

## 1) Cadrage métier

- Titre du use case: Assistant de Triage IA pour les Urgences

- Problem statement: Le processus "Triage et prise en charge initiale aux urgences" crée une friction majeure (Temps d'attente moyen de 4 heures, taux de reprise de 15% dû à des évaluations incomplètes) pour l'équipe concernée.

- Solution IA proposée: Mettre en place un assistant IA supervisé orienté qualification, recommandation et validation humaine obligatoire.

- Validation humaine obligatoire: mandatory

## 2) Valeur business estimée

- Annual Time Value: 288000.0

- Error Avoidance Value: 72000.0

- Estimated Gross Value: 360000.0

- Estimated Net Value: 240000.0

- Priority Score: 3.0

- Catégorie portefeuille: Defer

## 3) KPI de pilotage

- -50% temps d'attente moyen, -20% taux de reprise

## 4) Dépendances SI et organisationnelles

## 5) Gouvernance & risques

- Respect des protocoles médicaux, formation du personnel limitée, budget contraintes

## 6) Plan de mise en place

### Phase 1 — Discovery & Design (Semaines 1-2)

- Valider les hypothèses et le périmètre

- Cartographier données + règles métier

- Définir protocole human-in-the-loop

### Phase 2 — Pilot Build (Semaines 3-6)

- Implémenter flux IA assisté

- Tester qualité, sécurité, conformité

- Former utilisateurs pilotes

### Phase 3 — Go/No-Go & Scale (Semaines 7-8)

- Mesurer KPI cibles vs baseline

- Décider Go/Defer/Reject

- Préparer feuille de route d'industrialisation

## 7) Décision et validation

- Sponsor décision: __________________

- Décision: Go / Pilot / Defer / Reject

- Date de revue: __________________