AI Value Studio

AMOA Use Case Implementation Plan

AMOA Use Case Implementation Plan

# AMOA Use Case Implementation Plan

## Métadonnées

- Date: 2026-10-04

- Organisation: IndustrieDemo

- Programme: AI Value Studio

- Département: Maintenance et Fiabilité

- Owner: Responsable Maintenance

- AI-assisted kickstart: Oui

## 1) Cadrage métier

- Titre du use case: Maintenance prédictive par IA

- Problem statement: Les pannes non planifiées des machines critiques entraînent des pertes de production importantes et des coûts de réparation élevés.

- Solution IA proposée: Solution d'analyse des signaux de capteurs en temps réel avec modèles d'apprentissage automatique pour prédire les défaillances avant qu'elles ne surviennent, en déclenchant des interventions de maintenance ciblées.

- Validation humaine obligatoire: Validation quotidienne des alertes par un technicien de maintenance avant intervention

## 2) Valeur business estimée

- Annual Time Value: 500000.0

- Error Avoidance Value: 1000000.0

- Estimated Gross Value: 1500000.0

- Estimated Net Value: 1350000.0

- Priority Score: 4.2

- Catégorie portefeuille: Quick Win

## 3) KPI de pilotage

- Temps moyen entre pannes (MTBF)

- Taux de disponibilité des équipements

- Coût de maintenance par machine

- Nombre d'interventions de maintenance préventive

## 4) Dépendances SI et organisationnelles

- SCADA

- Historique des pannes

- Plateforme d'acquisition de données temps réel

## 5) Gouvernance & risques

- Faux positifs entraînant des maintenances inutiles

- Drift des capteurs nécessitant recalibrage

- Intégration avec le SCADA existant

## 6) Plan de mise en place

### Phase 1 — Discovery & Design (Semaines 1-2)

- Valider les hypothèses et le périmètre

- Cartographier données + règles métier

- Définir protocole human-in-the-loop

### Phase 2 — Pilot Build (Semaines 3-6)

- Implémenter flux IA assisté

- Tester qualité, sécurité, conformité

- Former utilisateurs pilotes

### Phase 3 — Go/No-Go & Scale (Semaines 7-8)

- Mesurer KPI cibles vs baseline

- Décider Go/Defer/Reject

- Préparer feuille de route d'industrialisation

## 7) Décision et validation

- Sponsor décision: __________________

- Décision: Go / Pilot / Defer / Reject

- Date de revue: __________________