AI Value Studio

AMOA Use Case Implementation Plan

AMOA Use Case Implementation Plan

# AMOA Use Case Implementation Plan

## Métadonnées

- Date: 2026-10-04

- Organisation: RetailCo Demo

- Programme: AI Value Studio

- Département: Marketing Digital

- Owner: Directeur Marketing

- AI-assisted kickstart: Oui

## 1) Cadrage métier

- Titre du use case: Moteur de recommandation personnalisée

- Problem statement: Les recommandations actuelles sont basées sur des règles simples, entraînant un faible taux de conversion et un panier moyen inférieur aux attentes.

- Solution IA proposée: Moteur de recommandation basé sur le deep learning (séquentiel + hybride) qui suggère des produits en temps réel en tenant compte du contexte de navigation et de l'historique d'achat.

- Validation humaine obligatoire: Validation hebdomadaire des métriques de performance par l'équipe marketing

## 2) Valeur business estimée

- Annual Time Value: 5000000.0

- Error Avoidance Value: 2000000.0

- Estimated Gross Value: 7500000.0

- Estimated Net Value: 7420000.0

- Priority Score: 4.2

- Catégorie portefeuille: Quick Win

## 3) KPI de pilotage

- Taux de conversion

- Panier moyen

- Taux de clic sur recommandation

- Revenue par visite

## 4) Dépendances SI et organisationnelles

- Plateforme e-commerce

- Data warehouse clientèle

- API de recommandation en temps réel

## 5) Gouvernance & risques

- Bias de popularité

- Problème de démarrage froid pour nouveaux produits

- Confidentialité des données

## 6) Plan de mise en place

### Phase 1 — Discovery & Design (Semaines 1-2)

- Valider les hypothèses et le périmètre

- Cartographier données + règles métier

- Définir protocole human-in-the-loop

### Phase 2 — Pilot Build (Semaines 3-6)

- Implémenter flux IA assisté

- Tester qualité, sécurité, conformité

- Former utilisateurs pilotes

### Phase 3 — Go/No-Go & Scale (Semaines 7-8)

- Mesurer KPI cibles vs baseline

- Décider Go/Defer/Reject

- Préparer feuille de route d'industrialisation

## 7) Décision et validation

- Sponsor décision: __________________

- Décision: Go / Pilot / Defer / Reject

- Date de revue: __________________